АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2016 г.               г. Минеральные Воды                      №

О  внесении изменений  в  муниципальную программу «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденную постановлением  администрации  Минераловодского городского  округа  Ставропольского  края  от 22.12.2015г. № 203

В  соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 года №145-ФЗ,  Федеральным  законом  Российской Федерации от 06  октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации  Минераловодского  городского  округа Ставропольского края от 24.11.2015 года № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки  эффективности  реализации  муниципальных  программ  Минераловодского  городского  округа  Ставропольского  края», от 25.11.2015 года № 32 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края», от 15.07.2016 г. № 1723 «Об утверждении перечня муниципальных программ (подпрограмм) Минераловодского городского округа  на 2017 год», решением Совета депутатов Минераловодского городского округа от 25.12.2015г. «О бюджете Минераловодского городского округа Ставропольского края на 2016 год», администрация Минераловодского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В  муниципальную программу Минераловодского городского округа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденную постановлением  администрации Минераловодского городского округа     от 22.12.2015г. № 203 «Об утверждении муниципальной  программы  «Развитие  транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края  от 15 марта  2016г. № 499, от 24 марта 2016г. № 584, от 13 мая 2016г. № 1041, от 20 июня 2016г. № 1370) внести следующие изменения:

а). В паспорте  Программы, десятую строку   изложить  в следующей редакции:

| - Объемы и источники финансового обеспечения Программы | - Общий объём финансирования мероприятий - Программы составит 1055949,931тыс.руб., в том числе по годам: - в 2016году - 88304,378 тыс.руб.; - в 2017 году - 339799,330 тыс.руб.; - в 2018 году - 122350,837 тыс. руб.; - в 2019 году - 209657,052 тыс.руб.; - в 2020 году - 141684,982 тыс.руб.; - в 2021 году - 154153,352 тыс. руб. - по источникам финансирования: - за счёт средств краевого бюджета 543791,686 тыс.руб., в том числе по годам: - в 2016году - 32500,00 тыс.руб.; - в 2017 году - 223757,69 тыс.руб.; - в 2018 году - 39691,620 тыс. руб. - в 2019 году - 121508,993 тыс.руб.; - в 2020 году - 57275,387 тыс.руб.; - в 2021 году - 69057,996 тыс. руб. - за счёт средств бюджета Минераловодского городского округа - 512158,245 тыс. руб., в том числе по годам: - в 2016 году - 55804,378 тыс.руб.; - в 2017 году - 116041,640 тыс.руб.; - в 2018 году - 82659,217 тыс. руб. - в 2019 году - 88148,059 тыс.руб.; - в 2020 году - 84409,595 тыс.руб.; - в 2021 году - 85095,356 тыс. руб. |
| --- | --- |

б). Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы  «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» изложить согласно приложению № 1.

- в).    Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы  «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» изложить согласно приложению № 3.

г). Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы  «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» изложить согласно приложению № 3.

д).  В паспорте  подпрограммы «Модернизация улично-дорожной сети» Программы, восьмую строку изложить в следующей редакции:

| - Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы |  | общий объём финансирования мероприятий подпрограммы составит 412048,631 тыс.руб., в том числе по годам: в 2016году - 3300,548 тыс.руб.; в 2017 году - 202503,903 тыс.руб.; в 2018 году - 18580,290 тыс. руб. - в 2019 году - 103713,220 тыс.руб.; - в 2020 году - 35741,150 тыс.руб.; - в 2021 году - 48209,520 тыс. руб. по источникам финансирования: за счёт средств краевого бюджета – 379891,686 тыс.руб., в том числе по годам: в 2016году - 0 тыс.руб.; в 2017 году - 186357,690 тыс.руб.; в 2018 году - 16191,620 тыс. руб. - в 2019 году - 98008,993 тыс.руб.; - в 2020 году - 33775,387 тыс.руб.; - в 2021 году - 45557,996 тыс. руб. за счёт средств бюджета Минераловодского горо округа - 32156,945 тыс. руб., в том числе: в 2016 году - 3300,548 тыс.руб.; в 2017 году - 16146,213 тыс.руб.; в 2018 году - 2388,670 тыс. руб. - в 2019 году - 5704,227 тыс.руб.; - в 2020 году - 1965,763 тыс.руб.; - в 2021 году - 2651,524 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |

е).  В паспорте  подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним» Программы, восьмую строку изложить в следующей редакции:

| - Объемы и источники финансового - обеспечения - подпрограммы | общий объём финансирования мероприятий подпрограммы составит 167307,473 тыс.руб., в том по годам: в 2016году - 27307,473 тыс.руб.; в 2017 году - 40000,00 тыс.руб.; в 2018 году - 25000,00 тыс. руб.; в 2019 году - 25000,00 тыс.руб.; в 2020 году - 25000,00 тыс.руб.; в 2021 году - 25000,00 тыс.руб. по источникам финансирования: за счёт средств краевого бюджета - 156400,00 тыс.руб. , в 2016году - 25000,00 тыс.руб.; в 2017 году - 37400,00 тыс.руб.; в 2018 году - 23500,00 тыс. руб. в 2019 году - 23500,00 тыс.руб.; в 2020 году - 23500,00 тыс.руб.; в 2021 году - 23500,00 тыс. руб. за счёт средств бюджета Минераловодского городского округа – 10907,473 тыс. руб., в том числе по годам: в 2016 году - 2307,473 тыс.руб.; в 2017 году - 2600,00 тыс.руб.; в 2018 году - 1500,00 тыс. руб.; в 2019 году - 1500,00 тыс.руб.; в 2020 году - 1500,00 тыс.руб.; в 2021 году - 1500,00 тыс.руб. |
| --- | --- |

ж).  В паспорте  подпрограммы «Содержание улично-дорожной сети» Программы, восьмую строку изложить в следующей редакции:

| - Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы |  | общий объём финансирования мероприятий подпрограммы составит 456229,982 тыс.руб., в том числе по годам: в 2016 году – 56482,467 тыс.руб.; в 2017 году – 93480,436 тыс.руб.; в 2018 году – 74955,556 тыс. руб.; в 2019 году - 77103,841 тыс.руб.; в 2020 году - 77103,841 тыс.руб.; в 2021 году - 77103,841 тыс.руб. по источникам финансирования: за счёт средств краевого бюджета - 7500,00 тыс.руб. , в 2016году - 7500,00 тыс.руб.; в 2017 году - 0 тыс.руб.; в 2018 году - 0 тыс. руб. в 2019 году - 0 тыс.руб.; в 2020 году - 0 тыс.руб.; в 2021 году - 0 тыс. руб. за счёт средств бюджета Минераловодского городского округа – 448729,982 тыс. руб., в том числе по годам: в 2016 году – 48982,467 тыс.руб.; в 2017 году - 93480,436 тыс.руб.; в 2018 году - 74955,556 тыс. руб.; в 2019 году - 77103,841 тыс.руб.; в 2020 году - 77103,841 тыс.руб.; в 2021 году - 77103,841 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |

з).  В паспорте  подпрограммы «Обеспечение  безопасности  дорожного движения» Программы, восьмую строку изложить в следующей редакции:

| - Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | общий объём финансирования мероприятий подпрограммы составит 20363,845 тыс.руб.,в том числе: за счёт средств бюджета Минераловодского городского округа – 20363,845 тыс. руб., в том числе по годам: в 2016 году - 1213,890 тыс.руб.; в 2017 году - 3 814,991 тыс.руб.; в 2018 году - 3 814,991 тыс. руб.; в 2019 году - 3839,991 тыс.руб.; в 2020 году - 3839,991 тыс.руб.; в 2021 году - 3839,991 тыс. руб. |
| --- | --- |

2. Контроль  за  выполнением  настоящего постановления  возложить на заместителя  главы  администрации Минераловодского городского округа  Янакова Д.О.

3.  Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Минераловодского городского округа и в сети Интернет.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1.01.2016г.

Глава  Минераловодского

городского округа                                                                            С.Ю. Перцев

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2016 г.               г. Минеральные Воды                      №

О  внесении изменений  в  муниципальную программу «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденную постановлением  администрации  Минераловодского городского  округа  Ставропольского  края  от 22.12.2015г. № 203

В  соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 года №145-ФЗ,  Федеральным  законом  Российской Федерации от 06  октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации  Минераловодского  городского  округа Ставропольского края от 24.11.2015 года № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки  эффективности  реализации  муниципальных  программ  Минераловодского  городского  округа  Ставропольского  края», от 25.11.2015 года № 32 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края», от 15.07.2016 г. № 1723 «Об утверждении перечня муниципальных программ (подпрограмм) Минераловодского городского округа  на 2017 год», решением Совета депутатов Минераловодского городского округа от 25.12.2015г. «О бюджете Минераловодского городского округа Ставропольского края на 2016 год», администрация Минераловодского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В  муниципальную программу Минераловодского городского округа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденную постановлением  администрации Минераловодского городского округа     от 22.12.2015г. № 203 «Об утверждении муниципальной  программы  «Развитие  транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края  от 15 марта  2016г. № 499, от 24 марта 2016г. № 584, от 13 мая 2016г. № 1041, от 20 июня 2016г. № 1370) внести следующие изменения:

а). В паспорте  Программы, десятую строку   изложить  в следующей редакции:

| - Объемы и источники финансового обеспечения Программы | - Общий объём финансирования мероприятий - Программы составит 1055949,931тыс.руб., в том числе по годам: - в 2016году - 88304,378 тыс.руб.; - в 2017 году - 339799,330 тыс.руб.; - в 2018 году - 122350,837 тыс. руб.; - в 2019 году - 209657,052 тыс.руб.; - в 2020 году - 141684,982 тыс.руб.; - в 2021 году - 154153,352 тыс. руб. - по источникам финансирования: - за счёт средств краевого бюджета 543791,686 тыс.руб., в том числе по годам: - в 2016году - 32500,00 тыс.руб.; - в 2017 году - 223757,69 тыс.руб.; - в 2018 году - 39691,620 тыс. руб. - в 2019 году - 121508,993 тыс.руб.; - в 2020 году - 57275,387 тыс.руб.; - в 2021 году - 69057,996 тыс. руб. - за счёт средств бюджета Минераловодского городского округа - 512158,245 тыс. руб., в том числе по годам: - в 2016 году - 55804,378 тыс.руб.; - в 2017 году - 116041,640 тыс.руб.; - в 2018 году - 82659,217 тыс. руб. - в 2019 году - 88148,059 тыс.руб.; - в 2020 году - 84409,595 тыс.руб.; - в 2021 году - 85095,356 тыс. руб. |
| --- | --- |

б). Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы  «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» изложить согласно приложению № 1.

- в).    Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы  «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» изложить согласно приложению № 3.

г). Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы  «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» изложить согласно приложению № 3.

д).  В паспорте  подпрограммы «Модернизация улично-дорожной сети» Программы, восьмую строку изложить в следующей редакции:

| - Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы |  | общий объём финансирования мероприятий подпрограммы составит 412048,631 тыс.руб., в том числе по годам: в 2016году - 3300,548 тыс.руб.; в 2017 году - 202503,903 тыс.руб.; в 2018 году - 18580,290 тыс. руб. - в 2019 году - 103713,220 тыс.руб.; - в 2020 году - 35741,150 тыс.руб.; - в 2021 году - 48209,520 тыс. руб. по источникам финансирования: за счёт средств краевого бюджета – 379891,686 тыс.руб., в том числе по годам: в 2016году - 0 тыс.руб.; в 2017 году - 186357,690 тыс.руб.; в 2018 году - 16191,620 тыс. руб. - в 2019 году - 98008,993 тыс.руб.; - в 2020 году - 33775,387 тыс.руб.; - в 2021 году - 45557,996 тыс. руб. за счёт средств бюджета Минераловодского горо округа - 32156,945 тыс. руб., в том числе: в 2016 году - 3300,548 тыс.руб.; в 2017 году - 16146,213 тыс.руб.; в 2018 году - 2388,670 тыс. руб. - в 2019 году - 5704,227 тыс.руб.; - в 2020 году - 1965,763 тыс.руб.; - в 2021 году - 2651,524 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |

е).  В паспорте  подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним» Программы, восьмую строку изложить в следующей редакции:

| - Объемы и источники финансового - обеспечения - подпрограммы | общий объём финансирования мероприятий подпрограммы составит 167307,473 тыс.руб., в том по годам: в 2016году - 27307,473 тыс.руб.; в 2017 году - 40000,00 тыс.руб.; в 2018 году - 25000,00 тыс. руб.; в 2019 году - 25000,00 тыс.руб.; в 2020 году - 25000,00 тыс.руб.; в 2021 году - 25000,00 тыс.руб. по источникам финансирования: за счёт средств краевого бюджета - 156400,00 тыс.руб., в 2016году - 25000,00 тыс.руб.; в 2017 году - 37400,00 тыс.руб.; в 2018 году - 23500,00 тыс. руб. в 2019 году - 23500,00 тыс.руб.; в 2020 году - 23500,00 тыс.руб.; в 2021 году - 23500,00 тыс. руб. за счёт средств бюджета Минераловодского городского округа – 10907,473 тыс. руб., в том числе по годам: в 2016 году - 2307,473 тыс.руб.; в 2017 году - 2600,00 тыс.руб.; в 2018 году - 1500,00 тыс. руб.; в 2019 году - 1500,00 тыс.руб.; в 2020 году - 1500,00 тыс.руб.; в 2021 году - 1500,00 тыс.руб. |
| --- | --- |

ж).  В паспорте  подпрограммы «Содержание улично-дорожной сети» Программы, восьмую строку изложить в следующей редакции:

| - Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы |  | общий объём финансирования мероприятий подпрограммы составит 456229,982 тыс.руб., в том числе по годам: в 2016 году – 56482,467 тыс.руб.; в 2017 году – 93480,436 тыс.руб.; в 2018 году – 74955,556 тыс. руб.; в 2019 году - 77103,841 тыс.руб.; в 2020 году - 77103,841 тыс.руб.; в 2021 году - 77103,841 тыс.руб. по источникам финансирования: за счёт средств краевого бюджета - 7500,00 тыс.руб. , в 2016году - 7500,00 тыс.руб.; в 2017 году - 0 тыс.руб.; в 2018 году - 0 тыс. руб. в 2019 году - 0 тыс.руб.; в 2020 году - 0 тыс.руб.; в 2021 году - 0 тыс. руб. за счёт средств бюджета Минераловодского городского округа – 448729,982 тыс. руб., в том числе по годам: в 2016 году – 48982,467 тыс.руб.; в 2017 году - 93480,436 тыс.руб.; в 2018 году - 74955,556 тыс. руб.; в 2019 году - 77103,841 тыс.руб.; в 2020 году - 77103,841 тыс.руб.; в 2021 году - 77103,841 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |

з).  В паспорте  подпрограммы «Обеспечение  безопасности  дорожного движения» Программы, восьмую строку изложить в следующей редакции:

| - Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | общий объём финансирования мероприятий подпрограммы составит 20363,845 тыс.руб.,в том числе: за счёт средств бюджета Минераловодского городского округа – 20363,845 тыс. руб., в том числе по годам: в 2016 году - 1213,890 тыс.руб.; в 2017 году - 3 814,991 тыс.руб.; в 2018 году - 3 814,991 тыс. руб.; в 2019 году - 3839,991 тыс.руб.; в 2020 году - 3839,991 тыс.руб.; в 2021 году - 3839,991 тыс. руб. |
| --- | --- |

2. Контроль  за  выполнением  настоящего постановления  возложить на заместителя  главы  администрации Минераловодского городского округа  Янакова Д.О.

3.  Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Минераловодского городского округа и в сети Интернет.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  Минераловодского

городского округа                                                                             С.Ю. Перцев

Проект постановления вносит:

Начальник управления

муниципального  хозяйства администрации

Минераловодского  городского округа                                           С.Я. Андреев

Согласовано:

Заместитель главы администрации

Минераловодского городского округа                                       Д.О. Янаков

Заместитель главы администрации-

начальник  финансового  управления администрации

Минераловодского городского округа                                           А.А. Рыженко

Руководитель

правового  управления  администрации

Минераловодского городского округа                                          Д.Е. Горбачев

Руководитель управления

экономического развития  администрации

Минераловодского  городского округа                                         Г.В. Фисенко

Руководитель общего отдела

и делопроизводства  администрации

Минераловодского  городского округа                                      Е.Г. Апаликова

- УТВЕРЖДЕНО

- постановлением администрации

- Минераловодского городского округа

- от 22 декабря 2015г. №203

- ПАСПОРТ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ и обеспечение безопасности  дорожного движения»

| - Наименование - Программы: | муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| - Ответственный исполнитель Программы: | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа |
| - Соисполнитель Программы | МКУ «Городское хозяйство» МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Минераловодского городского округа» |
| - Участники Программы |  |
| - Подпрограммы Программы | подпрограмма «Модернизация улично-дорожной сети» подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним» подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети» подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» |
| - Цели Программы: | Комплексное развитие улично-дорожной сети Минераловодского городского округа отвечающей интересам граждан и общества. |
| Задачи Программы: | - строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети Минераловодского городского округа отвечающей интересам граждан и общества путем реконструкции дорог общего пользования местного значения; - ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним; - содержание улично-дорожной сети Минераловодского городского округа; - ремонт улично-дорожной сети Минераловодского городского округа ; - улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети; - улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на автомобильных дорогах; - ликвидация мест концентрации ДТП; - оптимизация скоростных режимов движения; - применение современных технических средств организации дорожного движения |
| Сроки реализации Программы: | 2016 г. - 2018 г. |
| - Целевые индикаторы и - показатели решения задач Программы: | -протяженность автомобильных дорог, планируемая к ремонту; -протяженность тротуаров, планируемая к ремонту; -количество планируемых к реконструкции светофоров; -количество знаков, подлежащих установке; -протяженность дорог с усовершенствованным покрытием, планируемая к ремонту; - протяженность дорог, по которым нанесена дорожная разметка; -доля многоквартирных домов, придомовая территория которых отвечает нормативным требованиям благоустройства; - количество ливневых канализаций, подлежащих очистке |
| - Объемы и источники финансового обеспечения Программы | - Общий объём финансирования мероприятий - Программы составит 646 567,04 тыс.руб., в том - числе по годам: - в 2016году - 93 087,60 тыс.руб.; - в 2017 году- 276 139,72 тыс.руб.; - в 2018 году - 277 339,72тыс. руб. - по источникам финансирования: - за счёт средств краевого бюджета 466 175,38 тыс. - руб., в том числе по годам: - в 2016году - 47 087,60 тыс.руб.; - в 2017 году- 209 543,89 тыс.руб.; - в 2018 году - 209 543,89 тыс. руб. - за счёт средств бюджета Минераловодского городского округа - 180 391,66 тыс. руб., в том числе по годам: - в 2016 году - 46000,00 тыс.руб.; - в 2017 году- 66 595,83 тыс.руб.; - в 2018 году- 67 795,83 тыс. руб. - Объёмы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный характер и ежегодно уточняются при формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -увеличение площади покрытия отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, к общей площади покрытия автомобильных дорог общего пользования на 8,2 %; -увеличение площади отремонтированных тротуаров, к общей площади тротуаров на 20,8%; - увеличение количества установленных дорожных знаков, к общему количеству знаков, необходимых к установке, на 39,4%; -увеличение площади отремонтированных дорог с гравийным покрытием, к общему количеству дорог с гравийным покрытием на 21,7% -увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, к общей протяженности покрытия автомобильных дорог общего пользования на 19,7%; -увеличение площади покрытия отремонтированных дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним на 13,2 %; -увеличение количества замененных светофорных объектов на 12,5%. |

- Характеристика  текущего состояния сферы  реализации  программы, в том числе формулировка  основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В ходе  социально- экономического развития Минераловодского городского округа, как важнейшего транспортного узла СКФО, возникает острая необходимость в модернизации транспортной инфраструктуры, от чего напрямую зависит эффективность работы предприятий всех отраслей производства и максимальное использование трудового и производственного потенциала, а также вопросы безопасности движения. Основной проблемой дорожного хозяйства Минераловодского  городского  округа  является высокая доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. Одной из основных причин несоответствия технического состояния автомобильных дорог современным условиям является ежегодно накапливающийся  «недоремонт» существующей сети дорог местного значения, а также недостаточная степень ее развития. В сложившихся  условиях проезд на автомобильных дорогах  общего пользования поддерживается в основном благодаря мерам по их содержанию и незначительному ремонту. Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее время, в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой транспортной дисциплиной участников дорожного движения.  За последнее  время  количество  транспортных средств в Минераловодском городском округе (далее округ) существенно увеличилось. В то же время транспортно - эксплуатационное состояние улично-дорожной сети и технических  средств  регулирования дорожного движения значительно отстает  от  темпов роста автопарка. Протяжённость сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Минераловодском городском округе  с усовершенствованным  покрытием составляет  366,271 км. При этом более 40% улично-дорожной сети не соответствует нормативным требованиям. Срок службы значительного количества дорожных покрытий улично-дорожной сети истёк, на некоторых участках  ремонт не производился в течение длительного периода времени, к тому же, требуется ремонт и замена определённого количества технических средств регулирования дорожного движения. 	Решение данных вопросов требует вложения  значительных финансовых средств, что невозможно без участия финансирования из бюджетов  Минераловодского  городского  округа  и  Ставропольского края. В создавшейся ситуации создаются негативные условия для  технического состояния улично-дорожной сети, её транспортно-эксплуатационных характеристик, уменьшается срок её службы, а также затрудняется своевременный доступ к местам возникновения возможных пожароопасных ситуаций и оказания скорой медицинской помощи, повышается риск увеличения  дорожно - транспортных происшествий. 	Программно-целевые мероприятия по улучшению состояния улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения позволят  решить следующие вопросы :

- информационно обеспечить мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в городе, тем самым  - повысить правовое сознание и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- улучшить условия движения и устранить опасные участки на автомобильных дорогах;

-  сократить количество дорожно-транспортных происшествий;

- улучшить инженерно-техническое состояние улично-дорожной сети города и повысить эффективность управления системой организации дорожного движения в Минераловодском  городском округе путем реализации мероприятий по  нанесению дорожной разметки, ремонту и содержанию светофорных объектов, проведением ремонта дорожного покрытия дорог и тротуаров, ремонта  ливнеприёмной  канализации;

- произвести инструментальное обследование и разработать проектно-сметную документацию на ремонт путепроводов:  в створе улиц Железноводская - Ломовая, через ж/д пути на 4-м км линии Минеральные Воды - Кисловодск  с целью разгрузки участков автомобильных дорог с большой интенсивностью движения автомобильного транспорта.

Применение программно-целевого подхода к реализации мероприятий по обеспечению  безопасности дорожного движения  позволит обеспечить решение целого комплекса проблем, существующих в настоящее время и  позволяющих минимизировать социально-экономические потери от ДТП в городе, позволит повысить инвестиционную привлекательность города, выровнять уровень развития территориальных экономических зон, реализовать транзитный потенциал Минераловодского городского округа.

- 2. Приоритеты  реализуемой муниципальной политики в сфере развития транспортной системы и обеспечении безопасности дорожного движения на территории Минераловодского городского округа

Приоритетами реализуемой муниципальной программы в области развития транспортной системы и повышения безопасности дорожного движения  на территории  Минераловодского городского округа  является решение комплекса взаимосвязанных основных мероприятий и задач, существующих в настоящее время, которые позволят минимизировать социально-экономические потери от ДТП, улучшить бесперебойное функционирование  автомобильных дорог, повысить инвестиционную привлекательность городского округа, повысить уровень развития территориальных экономических зон, реализовать транзитный потенциал Минераловодского  городского округа.

Целями Программы являются :

-комплексная  модернизация,

- поэтапное  развитие  улично-дорожной сети ;

-достижение  повышения надёжности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, а также снижение величины экономического ущерба от ДТП и их последствий в городе;

- улучшение инженерно-технического состояния улично-дорожной сети города, и повышение эффективности управления системой организации дорожного движения в  Минераловодском  городском  округе;

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:

- проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения;

- улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на автомобильных дорогах;

- ликвидация мест концентрации ДТП;

-оптимизация скоростных режимов движения;

-применение современных технических средств организации дорожного движения.

3. Ожидаемые  конечные  результаты  Программы.

-увеличение   площади покрытия отремонтированных автомобильных дорог общего пользования  местного значения, к общей площади покрытия автомобильных дорог общего пользования на 8,2 %;

-увеличение площади отремонтированных тротуаров, к общей площади тротуаров на 20,8%;

- увеличение количества установленных дорожных знаков,  к общему количеству знаков, необходимых к установке, на 39,4%;

-увеличение площади отремонтированных дорог с гравийным покрытием, к общему количеству дорог с гравийным покрытием на 21,7%

-увеличение  протяженности отремонтированных  автомобильных  дорог общего пользования, к общей протяженности покрытия  автомобильных дорог общего пользования на 19,7%;

-увеличение   площади покрытия отремонтированных дворовых территорий  многоквартирных жилых домов и проездов к ним  на 13,2 %;

- -увеличение количества замененных светофорных объектов на 12,5%.

- 4. Сроки реализации Программы.

- Программа будет реализовываться в течении 2016-2018 годов.

- 5.Перечень  мероприятий  Программы.

- Перечень основных мероприятий  отражены в Приложении №2 Программы.

- 6. Перечень целевых индикаторов Программы.

- Перечень целевых индикаторов   отражены в Приложении № 1 Программы.

- 7. Финансовое обеспечение Программы.

- Общий объём финансирования мероприятий

- Программы составит 646 567,04 тыс.руб., в том

- числе  по годам:

- в 2016году  -  93 087,60 тыс.руб.;

- в 2017 году-  276 139,72 тыс.руб.;

- в 2018 году -  277 339,72тыс. руб.

- по источникам финансирования:

- за счёт средств краевого бюджета  466 175,38 тыс.

- руб., в том числе по годам:

- в 2016году  -  47 087,60 тыс.руб.;

- в 2017 году- 209 543,89 тыс.руб.;

- в 2018 году - 209 543,89 тыс. руб.

- за счёт средств бюджета Минераловодского городского округа -   180 391,66  тыс. руб., в том числе по  годам:

- в 2016 году -  46000,00  тыс.руб.;

- в 2017 году- 66 595,83 тыс.руб.;

- в 2018 году- 67 795,83  тыс. руб.

- Объёмы финансирования мероприятий  Программы  носят прогнозный характер и ежегодно уточняются  при  формировании  проекта местного  бюджета на очередной финансовый  год.

- 8.Анализ рисков реализации программы.

- При достижении целей и решения задач Программы будут осуществляться меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

- К рискам реализации Программы относятся:

- - рост инфляции;

- - ограниченность средств бюджета Минераловодского городского округа;

- - законодательные риски, связанные с внесением изменений в федеральное законодательство и законодательство  Ставропольского края;

- - отставание по срокам реализации мероприятий Программы;

- - неадекватность обязательств мониторинга;

- - невыполнение обязательств по заключенным контрактам подрядными организациями.

- Управление рисками реализации Программы будет осуществляться путем:

- - мониторинга планируемых изменений законодательства, внесение изменений в нормативные правовые акты, связанные с реализацией программы;

- - определения приоритетов для первоочередного финансирования мероприятий Программы;

- - подготовки предложений по корректировке программы;

- - перераспределение объемов финансирования мероприятий в зависимости от приоритетности решения задач.

Ответственным исполнителем Программы является управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа.

Важнейшим элементом реализации мероприятий Программы является взаимосвязь планирования, мониторинга, уточнения и корректировки этих мероприятий. Принятие управленческих решений муниципальным заказчиком в рамках  реализации  мероприятий  Программы осуществляется с учётом информации о выполнении мероприятий Программы, предоставляемой исполнителем.

Заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для реализации Программы будут осуществляться в рамках Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ответственный исполнитель осуществляет контроль за ходом выполнения Программы, а именно:

- за выполнением сроков реализации программы,

- целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований,

- достижением конечных результатов программы,

-осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей Программы,

-представляет в установленном порядке отчёты о выполнении Программы в соответствии  с Порядком, утверждённым постановлением администрации  Минераловодского городского округа  от  25 ноября   2015 года № 32 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа».

Программа размещается на официальном сайте Минераловодского городского округа.

- УТВЕРЖДЕНО

- постановлением администрации

- Минераловодского городского округа

- от                     №

- Приложение №1

- к муниципальной  программе

- Минераловодского городского округа

- «Развитие транспортной  системы и обеспечение

- безопасности дорожного движения»

- Сведения

об индикаторах  достижения  целей  муниципальной  программы  Минераловодского городского  округа «Развитие транспортной системы и обеспечение  безопасности дорожного движения»

и  показателях решения задач и значениях

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя программы | Ед. изме-рения | Значение целевого индикатора и показателя рограммы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Модернизация улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог Минераловодского городского округа, находящихся в собственности муниципального образования всего в том числе с твердым покрытием из них с усовершенствованным покрытием | ккм ккм ккм | 698,8 698,8 366,271 | 757,2 757,2 370,9 |  | 757,2 757,2 370,9 |  | 757,2 757,2 370,9 |  | 757,2 757,2 370,9 |  |  | 757,2 757,2 370,9 |  |  | 757,2 757,2 370,9 |  |  |
| 2. | Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием | Ккм путей на 10000 м2 территоии | 0,41 | 0,41 |  | 0,41 |  | 0,41 |  | 0,41 |  |  | 0,41 |  |  | 0,41 |  |  |
| 3. | Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | %% | 88 | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  |  | 88 |  |  | 88 |  |  |
| Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Протяженность автомобильных дорог Минераловодского городского округа, находящихся в собственности муниципального образования всего в том числе с твердым покрытием из них с усовершенствованным покрытием | ккм ккм ккм | 698,8 698,8 366,271 | 757,2 757,2 370,9 |  | 757,2 757,2 370,9 |  | 757,2 757,2 370,9 |  | 757,2 757,2 370,9 |  |  | 757,2 757,2 370,9 |  |  | 757,2 757,2 370,9 |  |  |
| 5. | Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием | Ккм путей на 10000 м2 территоии | 0,41 | 0,41 |  | 0,41 |  | 0,41 |  | 0,41 |  |  | 0,41 |  |  | 0,41 |  |  |
| 6. | Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | %% | 88 | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  |  | 88 |  |  | 88 |  |  |
| 7. | Протяженность дорог и улиц, по которым нанесена дорожная разметка | пог.м | 35904 | 35904 |  | 35904 |  | 35904 |  | 35904 |  |  | 35904 |  |  | 35904 |  |  |
| 8. | Доля протяженности дорог, на которых нанесена дорожная разметка к протяженности автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием | % | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |
| 9. | Протяженность отремонтированных тротуаров на территории муниципального образования г. Минеральные Воды | мм2 | 1000 | 2117 |  | 1000 |  | 7750 |  | 7750 |  |  | 7750 |  |  | 7750 |  |  |
| 10. | Протяженность ливневых канализаций, подлежащих очистке | пог.м | 160,68 | 170 |  | 170 |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |
| Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | еед. | 0 |  | 15 |  | 30 |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 12. | Доля отремонтированных многоквартирных домов, придомовая территория которых отвечает нормативным требованиям благоустройства, к общему количеству многоквартирных домов | %% | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |
| 13. | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | % м2 | 0 |  | 17615 |  | 38200 |  | 27000 |  | 18000 |  |  | 18000 |  | 18000 |  |  |
| 14. | Доля площади отремонтированной придомовой территории к общей площади дворовой территории многоквартирных домов и проездов к ним | %% | 0 |  | 10 |  | 20 |  | 15 |  | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Количество реконструированных светофоров | шт. | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 16. | Количество установленных дорожных знаков | шт. | 398 |  | 130 |  | 150 |  | 140 |  | 140 |  |  | 140 |  | 130 |  |  |

- УТВЕРЖДЕНО

- постановлением администрации

- Минераловодского городского округа

- от                       №

- Приложение № 2

- к муниципальной  программе

- Минераловодского городского округа

- «Развитие транспортной  системы и обеспечение

- безопасности дорожного движения»

- ПЕРЕЧЕНЬ

- основных мероприятий подпрограмм Программы

| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Тип основного мероприятия* | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы | Срок |  | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 Программы «Комплексное развитие улично-дорожной сети Минераловодского городского округа отвечающей интересам граждан и общества. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Модернизация улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 Подпрограммы. Развитие улично-дорожной сети Минераловодского городского округа отвечающей интересам граждан и общества путем реконструкции дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы. Создание условий для повышения комплексной безопасности и устойчивости улично-дорожной сети Минераловодского городского округа; |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2016 год | 2021год |  |
| 1. | Реконструкция дорог Минераловодского городского округа | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2017 год | 2021 год | Приложение №1 п.п.1,2,3 |
| 1.1 | Ул.Кисловодская | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2017 год | 2021 год | Приложение №1 п.п.1,2,3 |
| 1.2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги к пос.Евдокимовский | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2017 год | 2021 год | Приложение №1 п.п.1,2,3 |
| 1.3 | Ремонт покрытия дороги (въезд) в пос.Ленинский (ул.Чернышевского) | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2017 год | 2021 год | Приложение №1 п.п.1,2,3 |
| 1.4 | Капитальный ремонт моста через р.Суркуль по подъезде от автомобильной дороги «Кавказ»-хутор Лысогорский | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2021 год |  | Приложение №1 п.п.1,2,3 |
| 1.5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги Мин-Воды-хут. Возрождение | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2018 год | 2021 год | Приложение №1 п.п.1,2,3 |
| 1.6 | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к хут.Безивановка от а/д Мин-Воды-Греческое» | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2019 год | 2021 год | Приложение №1 п.п.1,2,3 |
| 1.7 | Реконструкция автомобильной дороги «Кавказ»-хут.Лысогорский (первая очередь) | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2020 год | 2021 год | Приложение №1 п.п.1,2,3 |
| 1.8 | Реконструкция автомобильной дороги Мин-Воды-п.Загорский | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2021 год | 2021 год | Приложение №1 п.п.1,2,3 |
| 2. | Мероприятие: Организация обследований и разработка документации по реконструкции и модернизации улично-дорожной сети | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2016 год | 2021 год | Приложение №1 п.п.1,2,3 |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию подъезда к хутору Привольный | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2016 год | 2021 год | Приложение №1 п.п.1,2,3 |
| 2.2 | Проведение экспертизы по проектно-сметной документации на реконструкцию подъезда к хутору Привольный | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2016 год | 2021 год | Приложение №1 п.п.1,2,3 |
| 2.3. | Разработка ПСД на капитальный ремонт путепровода створе улиц: Железноводская-Ломовая | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2020 год | 2018 год | Приложение №1 п.п.1,2,3 |
| 2.4. | Разработка ПСД на реконструкцию автомобильной дороги «Кавказ»-хут.Лысогорский (первая очередь) | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2018 год | 2018 год | Приложениеи№1 п.п.1,2,3 |
| 2.5. | Разработка ПСД на реконструкцию автомобильной дороги Мин-Воды-Загорский) | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2018 год | 2018 год | Приложение №1 п.п.1,2,3 |
| Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 Подпрограммы. Поэтапное развитие улично-дорожной сети Минераловодского городского округа, отвечающей интересам граждан и общества путем проведения ремонта и содержания покрытия дорог, тротуаров; |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы. Приведение в нормативное состояние улично-дорожного сети Минераловодского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: Ремонт улично-дорожной сети | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2016 год | 2021год | Приложение №1 п.п.4,5,6 |
| - 1.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог города Минеральные Воды | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2016 год | 2021 год | Приложение №1 п.п.4,5,6 |
| 1.2 | Ремонт дорог с гравийным покрытием Минераловодского городского округа | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2016 год | 2021 год | Приложение №1 п.п.4,5,6 |
| 1.3 | Ремонт тротуаров Минераловодского городского округа | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2016 год | 2018 год | Приложение №1 п.п.9 |
| 1.4 | Работы по ремонту и очистке ливневых канализаций, действующих на территории города минеральные Воды | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2016 год | 2021 год | Приложение №1 п.п.10 |
| 1.5 | Приобретение и установка искусственных дорожных неровностей |  |  |  |  | Приложение №1 п.п.4,5,6 |
| 2. | Мероприятие: Содержание улично- дорожной сети | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2016 год | 2021 год |  |
| 2.1 | Зимнее содержание автомобильных дорог Минераловодского городского округа | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2016 год | 2021 год | Приложение №1 п.п.4,5,6 |
| 2.2 | Нанесение дорожных разметок на автомобильных дорогах города минеральные Воды | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2016 год | 2021 год | Приложение №1 п.п7,8 |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 Подпрограммы. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, являющихся собственностью Минераловодского городского округа. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы. Создание условий для повышения надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: Повышение надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2016 год | 2021 год | Приложение №1 п.п15,16 |
| 1.1. | Ремонт и установка дорожных знаков на территории Минераловодского городского округа | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2016 год | 2021год | Приложение №1 п.п 16 |
| 1.2. | Содержание и ремонт светофорных объектов | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2016 год | 2021год | Приложение №1 п.п 15 |
| 1.3 | Реконструкция светофоров | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2016 год | 2021год | Приложение №1 п.п 15 |
| 2. | Мероприятие: Разработка проектов организации дорожного движения | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2016 год | 2021 год |  |
|  | Подпрограмма Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1 Подпрограммы. Формирование благоприятной среды проживания для населения Минераловодского городского округа. |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Подпрограммы. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и проездов к ним Минераловодского городского округа; |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2016 год | 2021 год | Приложение №1 п.п 11,12,13,14 |
| 2. | Мероприятие: Обследование дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2016 год | 2021 год | Приложение №1 п.п 11,12,13,14 |

- УТВЕРЖДЕНО

- постановлением администрации

- Минераловодского городского округа

- от              2016г.             №

- Приложение № 3

- к муниципальной  программе «Развитие

- транспортной  системы и обеспечение

- безопасности дорожного движения»

ОБЪЕМЫ И  ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие  транспортной системы и повышение безопасности  дорожного движения»

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю Программы, подпрограммы Программы, основному мероприятию подпрограммы Программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | - Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», всего | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), в т.ч. | 1 055 949,931 | 88304,378 | 339 799,330 | 122 350,837 | 209657,052 | 141 684,982 | 154 153,352 |
|  |  | - средства федерального бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства бюджета Ставропольского края* - (далее – краевой бюджет),в т.ч. предусмотренные: | 543791,686 | 32500,000 | 223757,690 | 39691,620 | 121508,993 | 57275,387 | 69057,996 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 543791,686 | 32500,000 | 223757,690 | 39691,620 | 121508,993 | 57275,387 | 69057,996 |
|  |  | - Средства бюджета округа, ,в т.ч. | 512158,245 | 55804,378 | 116041,640 | 82659,217 | 88148,059 | 84409,595 | 85095,356 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 512158,245 | 55804,378 | 116041,640 | 82659,217 | 88148,059 | 84409,595 | 85095,356 |
| - 1. | Подпрограмма «Модернизация улично-дорожной сети», всего В том числе следующие основные мероприятия | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), в т.ч. | 412048,631 | 3300,548 | 202503,903 | 18580,290 | 103713,220 | 35741,150 | 48209,520 |
|  |  | - средства федерального бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства бюджета Ставропольского края* - (далее – краевой бюджет),в т.ч. предусмотренные: | 379891,686 | 0 | 186357,690 | 16191,62 | 98008,993 | 33775,387 | 45557,996 |
|  |  | - Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 379891,686 | 0 | 186357,690 | 16191,62 | 98008,993 | 33775,387 | 45557,996 |
|  |  | - Средства бюджета округа , в т.ч. предусмотренные | 32156,945 | 3300,548 | 16146,213 | 2388,670 | 5704,227 | 1965,763 | 2651,524 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 32156,945 | 3300,548 | 16146,213 | 2388,670 | 5704,227 | 1965,763 | 2651,524 |
| - 1.1. | Основное мероприятие: Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), в т.ч | 412048,631 | 3300,548 | 202503,903 | 18580,290 | 103713,220 | 35741,150 | 48209,520 |
|  |  | - средства федерального бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства бюджета Ставропольского края* - (далее – краевой бюджет),в т.ч. предусмотренные: | 379891,686 | 0 | 186357,690 | 16191,62 | 98008,993 | 33775,387 | 45557,996 |
|  |  | - Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 379891,686 | 0 | 186357,690 | 16191,62 | 98008,993 | 33775,387 | 45557,996 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 32156,945 | 3300,548 | 16146,213 | 2388,670 | 5704,227 | 1965,763 | 2651,524 |
|  | В том числе по мероприятиям: | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 32156,945 | 3300,548 | 16146,213 | 2388,670 | 5704,227 | 1965,763 | 2651,524 |
| - 1.1.1 | Реконструкция дорог города Минеральные Воды, всего: в том числе по улицам: | - Средства бюджета округа , в т.ч | 376058,407 | 0 | 75444,873 | 16191,62 | 98008,993 | 93839,266 | 92573,655 |
|  |  | - средства федерального бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета ,в т.ч. предусмотренные: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 5481,644 | 0,548 | 2740,548 | 2740,548 | 98008,993 | 93839,266 | 92573,655 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 5481,644 | 0,548 | 2740,548 | 2740,548 | 98008,993 | 93839,266 | 92573,655 |
|  | - ул. Ставропольская | - Средства бюджета округа , в т.ч | 0,548 | 0,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства федерального бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета ,в т.ч. предусмотренные: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 0,548 | 0,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 0,548 | 0,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -ул.Кисловодская | - Средства бюджета округа , в т.ч | 27759,600 | 0 | 27759,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства федерального бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета ,в т.ч. предусмотренные: | 26232,82 | 0 | 26232,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 26232,82 | 0 | 26232,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 1526,78 | 0 | 1526,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 1526,78 | 0 | 1526,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 1.1.2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги к пос.Евдокимовский | - Средства бюджета округа , в т.ч | 44889,49 | 0 | 44889,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета ,в т.ч. предусмотренные: | 42420,57 | 0 | 42420,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 42420,57 | 0 | 42420,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 2468,92 | 0 | 2468,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского 0городского округа | 2468,92 | 0 | 2468,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 1.1.3 | Ремонт покрытия дороги (въезд) в пос. Ленинский (ул.Чернышевского) | - Средства бюджета округа , в т.ч | 7186,753 | 0 | 7186,753 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета ,в т.ч. предусмотренные: | 6791,483 | 0 | 6791,483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 6791,483 | 0 | 6791,483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 395,27 | 0 | 395,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 395,27 | 0 | 395,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 1.1.4 | Капитальный ремонт автомобильной дороги Мин-Воды-хут. Возрождение | - Средства бюджета округа , в т.ч | 17133,99 | 0 | 0 | 17133,99 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета ,в т.ч. предусмотренные: | 16191,62 | 0 | 0 | 16191,62 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 16191,62 | 0 | 0 | 16191,62 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 942,37 | 0 | 0 | 942,37 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 942,37 | 0 | 0 | 942,37 | 0 | 0 | 0 |
| - 1.1.5 | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к хут.Безивановка от а/д «Мин-Воды-Греческое» | - Средства бюджета округа , в т.ч | 103713,22 | 0 | 0 | 0 | 103713,22 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета ,в т.ч. предусмотренные: | 98008,993 | 0 | 0 | 0 | 98008,993 | 0 | 0 |
|  |  | - Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 98008,993 | 0 | 0 | 0 | 98008,993 | 0 | 0 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 5704,227 | 0 | 0 | 0 | 5704,227 | 0 | 0 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 5704,227 | 0 | 0 | 0 | 5704,227 | 0 | 0 |
| - 1.1.6 | Реконструкция автомобильной дороги Минеральные Воды-п.Загорский | - Средства бюджета округа , в т.ч | 67616,040 | 0 | 67616,040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета ,в т.ч. предусмотренные: | 63898,158 | 0 | 63898,158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 63898,158 | 0 | 63898,158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 3718,882 | 0 | 3718,882 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 3718,882 | 0 | 3718,882 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 1.1.7 | Капитальный ремонт моста через р.Суркуль по подъезде от автомобильной дороги «Кавказ»-хут.Лысогорский (первая очередь)» | - Средства бюджета округа , в т.ч | 49752,02 | 0 | 49752,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета ,в т.ч. предусмотренные: | 47015,659 | 0 | 47015,659 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 47015,659 | 0 | 47015,659 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 2736,361 | 0 | 2736,361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 2736,361 | 0 | 2736,361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 1.1.8 | Реконструкция автомобильной дороги «Кавказ-хут.Лысогорский (первая очередь)» | - Средства бюджета округа , в т.ч | 67616,040 | 0 | 67616,040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета ,в т.ч. предусмотренные: | 63898,158 | 0 | 63898,158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 63898,158 | 0 | 63898,158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 3718,882 | 0 | 3718,882 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 3718,882 | 0 | 3718,882 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 1.1.2. | Организация обследований и разработка документации по реконструкции и модернизации улично-дорожной сети, в том числе: | - Средства бюджета округа , в т.ч | 45787,450 | 3300,00 | 5300,00 | 1446,300 | 0 | 35741,150 | 0 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 3300,00 | 3300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 3300,00 | 3300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 1.1.2.1 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию подъезда к хутору Привольный | - Средства бюджета округа , в т.ч | 1367,133 | 1367,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 1367,133 | 1367,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 1367,133 | 1367,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 1.1.2.2 | Проведение экспертизы по проектно-сметной документации на реконструкцию подъезда к хутору Привольный | - Средства бюджета округа , в т.ч | 1932,867 | 1932,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 1932,867 | 1932,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 1932,867 | 1932,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.3 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги «Кавказ»-хут.Лысогорский | - Средства бюджета округа , в т.ч | 5300,00 | 0 | 5300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 5300,00 | 0 | 5300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 5300,00 | 0 | 5300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.4 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги Мин-Воды-п.Загорский | - Средства бюджета округа , в т.ч | 1446,30 | 0 | 0 | 1446,30 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 1446,30 | 0 | 0 | 1446,30 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 1446,30 | 0 | 0 | 1446,30 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.5 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт путепровода в створе улиц ул.Железноводская-ул.Ломовая | - Средства бюджета округа , в т.ч | 35741,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35741,15 | 0 |
|  |  | - Средства краевого бюджета | 33775,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33775,387 | 0 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 1965,763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1965,763 | 0 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 1965,763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1965,763 | 0 |
| - 2. | Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним», всего | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), в т.ч. | 167307,473 | 27 307,473 | 40000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 |
|  |  | - средства федерального бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства бюджета Ставропольского края* - (далее – краевой бюджет),в т.ч. предусмотренные: | 156400,00 | 25 000,00 | 37400,00 | 23500,00 | 23500,00 | 23500,00 | 23500,00 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 156400,00 | 25 000,00 | 37400,00 | 23500,00 | 23500,00 | 23500,00 | 23500,00 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 10907,473 | 2307,473 | 2600,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 10907,473 | 2307,473 | 2600,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| - 2.1. | Основное мероприятие: Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним, всего : 17615, м2, всего: | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), в т.ч. | 167307,473 | 27 307,473 | 40000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 |
|  |  | - средства федерального бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства бюджета Ставропольского края* - (далее – краевой бюджет),в т.ч. предусмотренные: | 156400,00 | 25 000,00 | 37400,00 | 23500,00 | 23500,00 | 23500,00 | 23500,00 |
|  |  | - Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 156400,00 | 25 000,00 | 37400,00 | 23500,00 | 23500,00 | 23500,00 | 23500,00 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 10907,73 | 2307,473 | 2600,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
|  | В том числе: | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 10907,73 | 2307,473 | 2600,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
|  | - Дворовые территории по многоквартирным домам: - пр. 22 Партсъезда, 42, 44 – 2293 м2 | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), в т.ч. | 2409,490 | 2409,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета , - в т.ч. предусмотренные: | 2186,721 | 2186,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 2186,721 | 2186,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 222,769 | 222,769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 222,769 | 222,769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - Дворовые территории по многоквартирным домам: - пр. Карла Маркса 55, 69 – 4435 м2 | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), в т.ч. | 6224,836 | 6224,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета , - в т.ч. предусмотренные: | 5649,319 | 5649,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 5649,319 | 5649,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 575,517 | 575,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 575,517 | 575,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - Дворовые территории по многоквартирным домам: - Ул. Пролетарская, 17, 19 – 1940 м2 | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), в т.ч. | 2478,424 | 2478,424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета , - в т.ч. предусмотренные: | 2249,281 | 2249,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 2249,281 | 2249,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 229,143 | 229,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 229,143 | 229,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - Дворовые территории по многоквартирным домам: - Ул. Бештаугорская, 7 – 5414 м2 | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), в т.ч. | 6492,968 | 6492,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета , - в т.ч. предусмотренные: | 5892,661 | 5892,661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 5892,661 | 5892,661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 600,307 | 600,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 600,307 | 600,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - Дворовые территории по многоквартирным домам: - Ул. Дружбы, 39 – 1855 м2 | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), в т.ч. | 2090,04 | 2090,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета , - в т.ч. предусмотренные: | 1896,806 | 1896,806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 1896,806 | 1896,806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 193,234 | 193,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 193,234 | 193,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - Дворовые территории по многоквартирным домам: - пер.Кооперативный, 26А/пер.Кооперативный, 26 – 610 м2 | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), в т.ч. | 734,008 | 734,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета , - в т.ч. предусмотренные: | 666,145 | 666,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 666,145 | 666,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 67,863 | 67,863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 67,863 | 67,863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - Дворовые территории: по многоквартирным домам: - Ул.50 лет Октября, 41-1068 м2 | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), в т.ч. | 1607,707 | 1607,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета , - в т.ч. предусмотренные: | 1459,067 | 1459,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 148,640 | 148,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 148,640 | 148,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 148,640 | 148,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - Дворовые территории: по многоквартирным домам: - Ул.50 лет Октября, 29/ пр.22 Партсъезда, 86; ул.50 лет Октября, 31/ пр.22 Партсъезда,88-1022 м2 | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), в т.ч. | 1072,639 | 1072,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета , - в т.ч. предусмотренные: | 1017,684 | 1017,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 1017,684 | 1017,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 54,955 | 54,955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 54,955 | 54,955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - Дворовые территории: по многоквартирным домам: - Пр.22 Партсъезда, 70 - 381 м2 | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), в т.ч. | 394,281 | 394,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета , - в т.ч. предусмотренные: | 374,081 | 374,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 374,081 | 374,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 20,200 | 20,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 20,200 | 20,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - Дворовые территории: по многоквартирным домам: Ул.Советская, 46 , 48 - 2051 м2 | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), в т.ч. | 2947,049 | 2947,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета , - в т.ч. предусмотренные: | 2796,062 | 2796,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 2796,062 | 2796,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 150,987 | 150,987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 150,987 | 150,987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - Дворовые территории: по многоквартирным домам: Ул.Почтовая, 9 - 601 м2 | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), в т.ч. | 856,031 | 856,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета , - в т.ч. предусмотренные: | 812,174 | 812,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 812,174 | 812,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 43,857 | 43,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 43,857 | 43,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 2.2 | Основное мероприятие: Обследование дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним, всего : | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства местного бюджета округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 3. | Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети», всего | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), в т.ч.предусмотренные | 456229,982 | 56482,467 | 93480,436 | 74955,556 | 77103,841 | 77103,841 | 77103,841 |
|  |  | - средства краевого бюджета , - в т.ч. предусмотренные: | 7500,00 | 7500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 7500,00 | 7500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 448729,982 | 48982,467 | 93480,436 | 74955,556 | 77103,841 | 77103,841 | 77103,841 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 448729,982 | 48982,467 | 93480,436 | 74955,556 | 77103,841 | 77103,841 | 77103,841 |
| - 3.1. | Основное мероприятие: Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети, всего: | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), в т.ч.предусмотренные | 456229,982 | 56482,467 | 93480,436 | 74955,556 | 77103,841 | 77103,841 | 77103,841 |
|  |  | - средства краевого бюджета , - в т.ч. предусмотренные: | 7500,00 | 7500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 7500,00 | 7500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 448729,982 | 48982,467 | 93480,436 | 74955,556 | 77103,841 | 77103,841 | 77103,841 |
|  | В том числе по мероприятиям: | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 448729,982 | 48982,467 | 93480,436 | 74955,556 | 77103,841 | 77103,841 | 77103,841 |
| - 3.1.1. | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог Минераловодского городского округа, всего- 24089 м2, в том числе: | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), всего: в т.ч. предусмотренные | 216563,218 | 27003,335 | 36698,750 | 37786,014 | 38358,373 | 38358,373 | 38358,373 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 216563,218 | 27003,335 | 36698,750 | 37786,014 | 38358,373 | 38358,373 | 38358,373 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 216563,218 | 27003,335 | 36698,750 | 37786,014 | 38358,373 | 38358,373 | 38358,373 |
|  | г. Минеральные Воды - 9790 м2 | - Средства бюджета округа | 67660,446 | 10974,617 | 9180,00 | 11447,188 | 12019,547 | 12019,547 | 12019,547 |
|  | с. Левокумка – 4200 м2 | - Средства бюджета округа | 14366,805 | 4708,125 | 1496,00 | 2040,670 | 2040,670 | 2040,670 | 2040,670 |
|  | п. Анджиевский – 829 м2 | - Средства бюджета округа | 16239,284 | 929,284 | 2550,00 | 3190,00 | 3190,00 | 3190,00 | 3190,00 |
|  | п. Первомайский- 1110 м2 | - Средства бюджета округа | 3299,095 | 1244,055 | 408,000 | 411,760 | 411,760 | 411,760 | 411,760 |
|  | с. Марьины Колодцы – 2490 м2 | - Средства бюджета округа | 10982,843 | 2790,715 | 1615,00 | 1644,282 | 1644,282 | 1644,282 | 1644,282 |
|  | с. Гражданское – 800 м2 | - Средства бюджета округа | 5987,580 | 929,500 | 782,00 | 1069,020 | 1069,020 | 1069,020 | 1069,020 |
|  | с.Нижняя Александровка – 900 м2 | - Средства бюджета округа | 3071,644 | 1008,694 | 2062,950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Побегайловка – 800 м2 | Средства бюджета округа | 5987,496 | 896,616 | 1018,300 | 1018,145 | 1018,145 | 1018,145 | 1018,145 |
|  | с.Розовка – 600 м2 | Средства бюджета округа | 2102,957 | 672,461 | 238,00 | 298,124 | 298,124 | 298,124 | 298,124 |
|  | х. Перевальный – 350м2 | Средства бюджета округа | 3831,520 | 404,476 | 1496,00 | 482,761 | 482,761 | 482,761 | 482,761 |
|  | Ленинское поселение – 1020 м2 | Средства бюджета округа | 48041,637 | 1143,185 | 9605,00 | 9323,363 | 9323,363 | 9323,363 | 9323,363 |
|  | с.Канглы-700м2 | Средства бюджета округа | 784,530 | 784,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с.Греческое | Средства бюджета округа | 6685,448 | 0 | 1037,00 | 1412,112 | 1412,112 | 1412,112 | 1412,112 |
|  | с.Нагуты | Средства бюджета округа | 10293,680 | 0 | 1870,00 | 2105,920 | 2105,920 | 2105,920 | 2105,920 |
|  | с. Прикумское – 500 м2 | Средства бюджета округа | 17228,253 | 517,077 | 3340,500 | 3342,669 | 3342,669 | 3342,669 | 3342,669 |
| - 3.1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, всего -10359,5 м2, в том числе: | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), в т.ч. | 7930,00 | 7930,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета , - в т.ч. предусмотренные: | 7500,00 | 7500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 7500,00 | 7500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 430,00 | 430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 430,00 | 430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ул.Карла Либкнехта (от ул.Интернациональная до пр.Карла Маркса) - 650 м2 | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), в т.ч. | 403,765 | 403,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета , - в т.ч. предусмотренные: | 381,871 | 381,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 381,871 | 381,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 21,894 | 21,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 21,894 | 21,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ул. Октябрьская (от ул.Интернациональная до пр. Карла Маркса; от ул.Свободы до ул.Гражданской) - 1550 м2 | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), в т.ч. | 1155,382 | 1155,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета , - в т.ч. предусмотренные: | 1092,732 | 1092,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 1092,732 | 1092,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 62,650 | 62,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 1092,732 | 1092,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ул. Красного Октября (от ул.Терешковой до ул. Пролетарской) -1050 м2 | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), в т.ч. | 812,342 | 812,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета , - в т.ч. предусмотренные: | 768,293 | 768,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 768,293 | 768,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 44,049 | 44,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 44,049 | 44,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | переулок Госпитальный – 855 м2 | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), в т.ч. | 608,701 | 608,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета , - в т.ч. предусмотренные: | 575,695 | 575,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 575,695 | 575,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 33,006 | 33,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 33,006 | 33,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | хут. Перевальныц,ул.Новая – 2900 м2 | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), в т.ч. | 2537,501 | 2537,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета , - в т.ч. предусмотренные: | 2399,906 | 2399,906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 2399,906 | 2399,906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 137,595 | 137,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 137,595 | 137,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ул.Семафорная – 2444,5 м2 | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), в т.ч. | 1757,911 | 1757,911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета , - в т.ч. предусмотренные: | 1662,589 | 1662,589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 1662,589 | 1662,589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 95,322 | 95,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 95,322 | 95,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ул.Заводская (от ул.Чапаева до пер.Деповский) – 910 м2 | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), в т.ч. | 654,398 | 654,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета , - в т.ч. предусмотренные: | 618,914 | 618,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 618,914 | 618,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 35,484 | 35,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 35,484 | 35,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 3.1.3. | Ремонт дорог с гравийным покрытием Минераловодского городского округа | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), всего: в т.ч. предусмотренные | 46724,480 | 5000,00 | 8344,896 | 8344,896 | 8344,896 | 8344,896 | 8344,896 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 46724,480 | 5000,00 | 8344,896 | 8344,896 | 8344,896 | 8344,896 | 8344,896 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 46724,480 | 5000,00 | 8344,896 | 8344,896 | 8344,896 | 8344,896 | 8344,896 |
| - 3.1.4. | Ремонт тротуаров Минераловодского городского округа | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), всего: в т.ч. предусмотренные | 39412,934 | 2500,00 | 24512,934 | 3100,00 | 3100,00 | 3100,00 | 3100,00 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 39412,934 | 2500,00 | 24512,934 | 3100,00 | 3100,00 | 3100,00 | 3100,00 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 39412,934 | 2500,00 | 24512,934 | 3100,00 | 3100,00 | 3100,00 | 3100,00 |
| - 3.1.5 | Ремонт и очистка ливневых канализаций | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), всего: в т.ч. предусмотренные | 44224,469 | 4000,00 | 7651,819 | 7852,410 | 8240,080 | 8240,080 | 8240,080 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 44224,469 | 4000,00 | 7651,819 | 7852,410 | 8240,080 | 8240,080 | 8240,080 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 44224,469 | 4000,00 | 7651,819 | 7852,410 | 8240,080 | 8240,080 | 8240,080 |
| - 3.1.6 | Приобретение и установка искусственных дорожных неровностей | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), всего: в т.ч. предусмотренные | 5000,00 | 0 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 5000,00 | 0 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 5000,00 | 0 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| - 3.1.7 | Содержание улично-дорожной сети | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), всего: в т.ч. предусмотренные | 96374,881 | 10049,132 | 15272,037 | 16872,236 | 18060,492 | 18060,492 | 18060,492 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 96374,881 | 10049,132 | 15272,037 | 16872,236 | 18060,492 | 18060,492 | 18060,492 |
|  | В том числе: | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 96374,881 | 10049,132 | 15272,037 | 16872,236 | 18060,492 | 18060,492 | 18060,492 |
| - 3.1.7.1 | Зимнее содержание автомобильных дорог Минераловодского городского округа | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), всего: в т.ч. предусмотренные | 74585,552 | 7058,132 | 12037,772 | 13047,412 | 14047,412 | 14047,412 | 14047,412 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 74585,552 | 7058,132 | 12037,772 | 13047,412 | 14047,412 | 14047,412 | 14047,412 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 74585,552 | 7058,132 | 12037,772 | 13047,412 | 14047,412 | 14047,412 | 14047,412 |
| - 3.1.7.2. | Нанесение дорожных разметок на автомобильных дорогах | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), всего: в т.ч. предусмотренные | 21789,329 | 2691,00 | 3234,265 | 3824,824 | 4013,080 | 4013,080 | 4013,080 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 21789,329 | 2691,00 | 3234,265 | 3824,824 | 4013,080 | 4013,080 | 4013,080 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 21789,329 | 2691,00 | 3234,265 | 3824,824 | 4013,080 | 4013,080 | 4013,080 |
| 3.1.7.3 | Приобретение оборудования для нанесения дорожной разметки | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), всего: в т.ч. предусмотренные | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 4. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения», всего | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), в т.ч. | 20363,845 | 1213,890 | 3814,991 | 3814,991 | 3839,991 | 3839,991 | 3839,991 |
|  |  | - средства федерального бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства бюджета Ставропольского края* - (далее – краевой бюджет),в т.ч. предусмотренные: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 20363,845 | 1213,890 | 3814,991 | 3814,991 | 3839,991 | 3839,991 | 3839,991 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 20363,845 | 1213,890 | 3814,991 | 3814,991 | 3839,991 | 3839,991 | 3839,991 |
| - 4.1 | Основное мероприятие: Повышение надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), в т.ч. | 20363,845 | 1213,890 | 3814,991 | 3814,991 | 3839,991 | 3839,991 | 3839,991 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 20363,845 | 1213,890 | 3814,991 | 3814,991 | 3839,991 | 3839,991 | 3839,991 |
|  | В том числе по мероприятиям: | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 20363,845 | 1213,890 | 3814,991 | 3814,991 | 3839,991 | 3839,991 | 3839,991 |
| - 4.1.1 | Ремонт и установка дорожных знаков | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), в т.ч. | 5450,00 | 500,00 | 975,00 | 975,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 5450,00 | 500,00 | 975,00 | 975,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 5450,00 | 500,00 | 975,00 | 975,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| - 4.1.2 | Реконструкция светофорных объектов | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), в т.ч. | 8500,00 | 0 | 1700,00 | 1700,00 | 1700,00 | 1700,00 | 1700,00 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 8500,00 | 0 | 1700,00 | 1700,00 | 1700,00 | 1700,00 | 1700,00 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 8500,00 | 0 | 1700,00 | 1700,00 | 1700,00 | 1700,00 | 1700,00 |
| 4.1.3 | Содержание и ремонт светофорных объектов | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), в т.ч. | 4613,845 | 713,890 | 779,991 | 779,991 | 779,991 | 779,991 | 779,991 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 4613,845 | 713,890 | 779,991 | 779,991 | 779,991 | 779,991 | 779,991 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 4613,845 | 713,890 | 779,991 | 779,991 | 779,991 | 779,991 | 779,991 |
| 4.1.4 | Разработка проектов организации дорожного движения | - Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее- бюджет округа), в т.ч. | 1800,00 | 0 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
|  |  | - Средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные | 1800,00 | 0 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
|  |  | - Ответственному исполнителю-Управлению муниципального хозяйства Минераловодского городского округа | 1800,00 | 0 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |