АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2016 г.                       г. Минеральные Воды                            №     434

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Минераловодского городского округа Ставропольского края, на 2017-2019 годы

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Ставропольского края от 28 июня 2013 г. № 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», Постановлением Правительства Ставропольского края от 29 мая    2014 г. № 225-п «О региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014 - 2043 годы», администрация Минераловодского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Минераловодского городского округа Ставропольского края, на 2017-2019 годы, согласно:

- приложению 1 «Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту»;

- приложению 2  «Реестр многоквартирных домов по видам ремонта»;

- приложению 3 «Реестр многоквартирных домов по видам ремонта внутридомовых инженерных систем и установки коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления»;

- приложению 4 «Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов».

- Установить, что в ходе реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014 - 2043 годы» отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования мероприятий подлежат корректировке.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Минераловодского городского округа Жукова С.Ф.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Минераловодского городского округа в сети Интернет.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Минераловодского

городского округа			      		                              С.Ю. Перцев

Проект постановления вносит:

Начальник управления

муниципального хозяйства администрации

Минераловодского городского округа                                  	 	 Ю.Г. Грачев

Согласовано:

Заместитель главы администрации

Минераловодского городского округа 			         	            С.Ф. Жуков

Руководитель

правового управления администрации

Минераловодского городского округа        			        Д.Е. Горбачев

Руководитель общего отдела и

делопроизводства администрации

Минераловодского городского округа			      	      Е.Г. Апаликова