АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2018                               г. Минеральные Воды                                № 1048

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и сноса аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории Минераловодского городского округа, участвующих в реализации краевых адресных программ Ставропольского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ставропольского края в период с 2008 года по 2017 год

Во исполнение ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и с целью завершения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Минераловодского городского округа, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и Уставом Минераловодского городского округа Ставропольского края, администрация Минераловодского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и сноса аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории Минераловодского городского округа, участвующих в реализации краевых адресных программ Ставропольского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ставропольского края в период с 2008 года по 2017 год.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Минераловодского городского округа Янакова Д.О.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и опубликования (обнародования).

Глава Минераловодского

городского округа                                                                                 С. Ю. Перцев

УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации

Минераловодского городского округа

от 07.05.2018      № 1048

План

мероприятий («дорожная карта») по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и сноса аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории Минераловодского городского округа,

участвующих в реализации краевых адресных программ Ставропольского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ставропольского края в период с 2008 года по 2017 год

1. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и сноса аварийных многоквартирных домов, расположенных на  территории Минераловодского городского округа, участвующих в реализации краевых адресных программ Ставропольского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ставропольского края в период с 2008 года по 2017 год, направлена на улучшение условий жизни населения, проживающего в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными до 01 января 2012 года.

2. Результатом реализации «дорожной карты» будет являться завершение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанных в установленном порядке аварийными до 01 января 2012 года, расположенного на территории Минераловодского городского округа, ликвидация аварийного жилищного фонда и снос аварийных многоквартирных домов, участвующих в реализации краевых адресных программ Ставропольского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ставропольского края в период с 2008 года по 2017 год.

3. С целью завершения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Минераловодского городского округа, признанного в установленном порядке аварийным до 01 января 2012 года, обеспечить исполнение:

3.1 отделу закупок для муниципальных нужд администрации Минераловодского городского округа (Сиделев А. В.), для предоставления благоустроенных жилых помещений собственникам квартир № 1, кв. № 2, кв. № 4, кв. № 7, кв. № 8 в аварийном жилом доме, расположенном по адресу пр. Путейский, 8, город Минеральные Воды, собственнику квартиры № 7 в аварийном жилом доме, расположенном по адресу ул. Школьная, 15 В, поселок Анджиевский, осуществить проведение открытых аукционов в электронной форме по приобретению жилых помещений для переселения граждан в срок до 01 сентября

2

2018 года;

3.2 муниципальному казенному учреждению «Городское хозяйство» (Воробьев И. А.) направить письменный запрос в адрес собственников жилых помещений в аварийных домах, расположенных по адресам:

- ул. Победы, д. 7, кв. № 4, поселок Загорский;

- ул. Школьная, д. 26, кв. № 1, № 2, № 3, поселок Первомайский;

- ул. Кумская, д. 9, кв. № 1, хутор Славянский;

- ул. Лесная, д. 2, кв. № 2, № 4, хутор Славянский,

о необходимости предоставления документов и заключении договоров мены на предоставляемые жилые помещения. В случае отказа выставить собственникам требования о сносе аварийных домов и изъятии жилых помещений в аварийных домах согласно действующему законодательству в срок до 01 сентября 2018 года.

4. Муниципальному казенному учреждению «Городское хозяйство» (Воробьев И. А.) при завершении переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных по адресам:

- пр. Путейский, 8, город Минеральные Воды;

- ул. Школьная, 15 В, поселок Анджиевский;

- ул. Победы, д. 7, поселок Загорский;

- ул. Школьная, д. 26, поселок Первомайский;

- ул. Кумская, д. 9, хутор Славянский;

-  ул. Лесная, д. 2, хутор Славянский,

осуществить мероприятия по сносу аварийных домов в срок до 01 октября 2018 года.

5. Муниципальному казенному учреждению «Городское хозяйство» (Воробьев И.А.) осуществлять мониторинг исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и сноса аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории Минераловодского городского округа, участвующих в реализации краевых адресных программ Ставропольского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ставропольского края в период с 2008 года по 2017 год. В случае необходимости подготавливать и вносить изменения.